УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

МО «Город Ивангород»

28.12.2017 №310-П

приложение

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования МО «Город Ивангород»

в 2018-2022 годы»

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Ивангород» поселение в 2018-2022 годы»

| Наименование программы | Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Ивангород» поселение в 2018-2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Ивангород»» |
| Основное мероприятие | «Благоустройство дворовых территорий» |
| Основание для разработки Подпрограммы | -Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, -Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация МО «Город Ивангород» |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация МО «Город Ивангород» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Формирование единого облика дворовых территорий МО «Город Ивангород» при многоквартирных жилых домах. Улучшение комфорта дворовых территорий. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории МО «Город Ивангород» Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Ивангород» |
| Срок реализации Подпрограммы | Срок реализации программы – 2018-2022 год. |
| Источники финансирования Подпрограммы | Программы осуществляется за счет бюджета МО «Город Ивангород»; за счет средств областного бюджета Ленинградской области иных внебюджетных источников средств (при их наличии) |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы | - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в МО «Город Ивангород» - Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; - Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ и по благоустройству дворовых территорий; - Увеличение доли объектов доступности маломобильных групп населения и инвалидов |
| Подпрограмма | «Благоустройство общественных территорий МО «Город Ивангород»» |
| Основное мероприятие | «Благоустройство общественных территорий» |
| Основание для разработки Подпрограммы | -Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, -Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация МО «Город Ивангород» |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация МО «Город Ивангород» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования. Улучшение комфорта общественных территорий. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории МО «Город Ивангород». Повышение доступности городской среды для маломобильных групп населения и инвалидов. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Ивангород». |
| Срок реализации Подпрограммы | Срок реализации программы – 2018-2022 год. |
| Источники финансирования Подпрограммы | Программы осуществляется за счет бюджета МО «Город Ивангород»; за счет средств областного бюджета Ленинградской области иных внебюджетных источников средств (при их наличии) |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий в МО «Город Ивангород» Увеличение доли объектов доступности маломобильных групп населения и инвалидов |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования «Город Ивангород» поселение является формирование и обеспечение среды комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурноразвлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Под благоустройством территории МО «Город Ивангород» принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (п.1 ст.2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по:

- инженерной подготовке

- обеспечению безопасности

- озеленению

- устройству покрытий

- освещению

- размещению малых архитектурных форм

- размещению объектов для маломобильных групп и инвалидов.

Текущее состояние большинства дворовых территорий поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:

- значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки деревни многоквартирными домами истек,

- в малом количестве производятся работы по уходу за зелеными насаждениями дворовых территорий,

- недостаточное количество парковок для временного хранения автомобилей,

- недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок,

- отсутствие комплексного подхода для удобства проживания маломобильных групп населения и групп населения с ограниченными возможностями.

Существующее положение обусловлено рядом факторов:

- введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий,

- недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы,

- отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды комфортной и благоприятной для проживания населения.

Состояние пешеходных проходных зон общественных территорий за последние годы ухудшилось вследствие растущих техногенных нагрузок, значительной части зеленых насаждений требуется постоянный уход.

Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

Большинство общественных территорий поселения представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки.

На сегодняшний день п. нуждается в увеличении количества следующих объектов благоустройства – тротуарная зона, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные площадки.

Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных сооружений.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

- Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации Программы является формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Ивангород».

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Ивангород»;

- благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Ивангород».

Дополнительным	направлением является повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Ивангород», а так же дополнительное оборудование для маломобильных групп и инвалидов.

Важными задачами реализации программы являются:

- создание общественной комиссии с функциями контроля выполнения Программы и участия в согласовании отчетов и приемке работ;

- проведение	общественных	обсуждений и утверждение Программы и дизайн-проектов объектов;

- свободное право предложения объектов для включения в программу;

- доступность городской среды для маломобильных групп населения.

- Сроки реализации программы.

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовывать мероприятия программы в 5-ти летний период (2018-2022 гг). Предусмотрена поэтапная реализация с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

- Перечень программных мероприятий.

На реализацию задач программы будут направлены следующие основные мероприятия:

  - Благоустройство дворовых территорий МО «Город Ивангород».

  - Благоустройство общественных территорий МО «Город Ивангород»

Минимальный перечень
работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении № 3 к настоящей программе.

Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает проведение следующих мероприятий: озеленение территорий; установка ограждений, оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, установка малых архитектурных форм и мебели; обустройство автомобильных парковок;

оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов; обустройство площадок для отдыха; другие виды работ.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии поступит на сумму большую, чем предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в программу.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу подготавливается и утверждается дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением № 1 к настоящей программе.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий и составляет не менее 2% (двух процентов) при трудовом участии и не менее 1% (одного процента) при финансовом участии.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а так же порядок участия трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ утверждаются нормативным правовым актом администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

  - Благоустройство общественных территорий МО «Город Ивангород».

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов:

- благоустройство парка;

- благоустройство освещения улицы/парка/зоны отдыха/набережной;

- благоустройство набережной;

- благоустройство пляжа;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории возле памятника;

- благоустройство зоны отдыха;

- очистка водоёмов;

- благоустройство общепоселковых площадей;

- иные объекты.

Адресный перечень общественных территорий является приложением № 2 к настоящей программе.

Общественные территории и дворовые территории, подлежащие благоустройству в 20182022 г.г. в рамках настоящей программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, с указанием расходов на проводимые работы приведен в Приложении № 4 к настоящей программе.

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды», утвержденным постановлением администрации МО «Город Ивангород»

Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в неё соответствующих изменений.

Предварительные адресные перечни дворовых и общественных территорий, расположенных на территории МО «Город Ивангород», подлежащих благоустройству в соответствии с проведенной инвентаризацией, представлены в Приложениях № 5 и № 6.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей

В результате реализации программы к 2022 году планируется обеспечить:

- Сформированы комфортные и безопасные условия проживания граждан;

- Сохранены и улучшены места общего пользования и массового отдыха населения;

- Достижение на достаточном уровне духовного, нравственно-эстетического  развития жителей муниципального образования «Город Ивангород».

7. Механизм реализации муниципальной программы.

Принятие предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Ивангород» на 2018-2022 годы».

- Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Ивангород», на которых планируется благоустройство.

- Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

- Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

Координатором мероприятий является администрация муниципального образования «Город Ивангород».

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации «Город Ивангород», а так же предприятий и организаций (учреждений), осуществляющих выполнение мероприятий программы.

Координатор в ходе реализации программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий по целевому и эффективному использованию средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Соисполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

- Методика оценки эффективности муниципальной программы

Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы. Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфй

Fit =	,

Пий

где:

Fit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в

год t;

Пфй - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппй - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; i - номер показателя Программы.

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM FitHt =	x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Pit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = — x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (3t) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (3t) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (3t) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (3t) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ перечень

дворовых территорий многоквартирных домов (группы многоквартирных домов),
расположенных на территории МО «Город Ивангород», подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Численность проживающих собственников помещений МКД | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ перечень

общественных территорий, расположенных на территории МО «Город Ивангород»,

подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома (группы многоквартирных домов), сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий МО «Город Ивангород»

№

п/п

~Г~

Наименование элемента благоустройства Покрытие дворового проезда

Образцы

2

Светильник

уличный

3

Скамейка

Урна

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома (группы многоквартирных домов), сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий «Город Ивангород»

Наименование

элемента

Образцы

благоустройства

1	Газон

Кустарники

Деревья

Цветники

Пешеходные

дорожки

Автомобильные

парковки

Ограждения

Устройства

ограничения

движения

Информационные

стенды

11 Оборудование спортивных площадок

Детские площадки

Контейнерные

площадки

Пандусы и элементы благоустройства для

маломобильных групп и инвалидов

Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»

Расходы на реализацию муниципальной программы*

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»

предварительный адресный перечень*

дворовых территорий многоквартирных домов (группы многоквартирных домов), расположенных на территории МО «Город Ивангород», подлежащих благоустройству в соответствии с проведенной инвентаризацией

| 1 | Дворовая территория многоквартирных домов по Кингисеппскому ш 24,26,28, |
| --- | --- |
| 2 | Дворовая территория многоквартирных домов по Кингисеппскому ш,26,30 |
| 3 | Дворовая территория многоквартирных домов по Федюнинского, 7 |
| 4 | Дворовая территория многоквартирных домов по Федюнинского,5 |
| 5 | Дворовая территория многоквартирных домов по Федюнинского 10,11 |
| 6 | Дворовая территория многоквартирных домов по Федюнинского, 13 |
| 7 | Дворовая территория многоквартирных домов по Федюнинского, 17 |
| 8 | Дворовая территория многоквартирных домов по Восточная, 6 |
| 9 | Дворовая территория многоквартирных домов по Восточная 14,16 |
| 10 | Дворовая территория многоквартирных домов по Восточная,5,7 |
| 11 | Дворовая территория многоквартирных домов по Восточная,3 |
| 12 | Дворовая территория многоквартирных домов по Кингисеппскому ш 5 |
| 13 | Дворовая территория многоквартирных домов 1,3 по ул.Гагарина, и ул.Садовая, д.2 |
| 14 | Дворовая территория многоквартирных домов 7 по ул.Гагарина и ул.Садовая 4 |
| 15 | Дворовая территория многоквартирного дома Гагарина, 9 |
| 16 | Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина, 12 |
| 17 | Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина, 16 |
| 18 | Дворовая территория многоквартирных домов по Садовая, 8 |
| 19 | Дворовая территория многоквартирных домов по Садовая, 10 |
| 20 | Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина, 23,27 |
| 21 | Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина, 28,30 |
| 22 | Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина, 37,29,41 |
| 23 | Дворовая территория многоквартирных домов по Пасторова, д.15 |
| 24 | Дворовая территория многоквартирных домов по Льнопрядильная, 23 |
| 25 | Дворовая территория многоквартирных домов по Льнопрядильная, 21 |
| 26 | Дворовая территория многоквартирных домов по Льнопрядильная, 19 |
| 27 | Дворовая территория многоквартирных домов по Льнопрядильная, 17 |
| 28 | Дворовая территория многоквартирных домов по Льнопрядильная, 2,4,6 |
| 29 | Дворовая территория многоквартирных домов по Котовского, д.10 |
| 30 | Дворовая территория многоквартирных домов по Пасторова, д.3 |
| 31 | Дворовая территория многоквартирных домов по Котовского, д.8 |
| 32 | Дворовая территория многоквартирных домов Текстильщиков 4,6,8 |
| 34 | Дворовая территория многоквартирных домов по Текстильщиков 3,5,7 |
| 35 | Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина,2 |

Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО  «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»

предварительный адресный перечень*

общественных территорий, расположенных на территории МО «Город Ивангород» , подлежащих благоустройству в соответствии с проведенной инвентаризацией

| 1 | Кингисеппское шоссе, от дома № 24 до площади «Минутка». включительно |
| --- | --- |
| 2 | Площадь вдоль Кингисеппского шоссе. у дома 10а |
| 3 | Пустырь по ул.Федюнинского 5-7 возле школы № 1 |
| 4 | Пустырь вдоль между ул.Пасторова и Льнопрядильная |
| 5 | Ул.Текстильщиков – видовая площадка на водопад |
| 6 | Парк в мкр.»Парусинка» |

Адресный перечень общественных территорий с разбивкой по годам будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Ивангород»  в 2018-2022 годы»

Расходы на реализацию муниципальной программы будут рассчитаны в соответствии с формированием адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня общественных территорий в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»